Cahier des charges

Projet : MediBook SaaS — Plateforme de gestion des rendez-vous médicaux

Version

Version 1.0

Auteur

Saint-Mathieu Makon

Méthodologie

Scrum Agile

Stack technique

Frontend : Next.js + React + Tailwind CSS
Backend : Node.js + Express.js
Base de données : PostgreSQL
ORM : Prisma
Authentification : JWT + rôles
Déploiement : Vercel + Render

1. Présentation du projet

Contexte

Le secteur médical nécessite des outils numériques modernes permettant :

- la gestion des rendez-vous,

- la gestion des patients,

- la gestion des médecins,

- l’automatisation des notifications,

- la sécurisation des données médicales.

Le projet MediBook SaaS vise à développer une plateforme web moderne permettant aux patients de réserver des rendez-vous médicaux en ligne tout en offrant aux médecins et administrateurs des outils de gestion centralisés.

2. Objectifs du projet

Objectif principal

Développer une plateforme SaaS sécurisée de gestion des rendez-vous médicaux.

Objectifs spécifiques

- Permettre aux patients de réserver des rendez-vous
- Permettre aux médecins de gérer leurs disponibilités
- Permettre aux administrateurs de gérer la plateforme
- Sécuriser les données utilisateurs
- Fournir une interface moderne et responsive
- Automatiser les notifications email
- Créer une architecture scalable et professionnelle

3. Utilisateurs du système

3.1 Administrateur

Responsabilités

- Gérer les utilisateurs
- Voir les statistiques
- Superviser la plateforme
- Gérer les rendez-vous
- Gérer la sécurité

3.2 Médecin

Responsabilités

- Gérer disponibilités
- Voir rendez-vous
- Annuler rendez-vous
- Consulter historique

3.3 Patient

Responsabilités

- Créer un compte
- Réserver rendez-vous
- Modifier rendez-vous
- Annuler rendez-vous
- Voir historique

4. Portée du projet

Inclus dans le projet

- Authentification sécurisée
- Gestion des rôles
- Réservation rendez-vous
- Calendrier médical
- Notifications email
- Dashboards utilisateurs
- Historique rendez-vous
- Sécurité API
- Déploiement cloud

Hors périmètre V1

- Paiement en ligne
- Vidéoconférence
- Intelligence artificielle
- Application mobile native
- Prescription électronique

5. Fonctionnalités du système

5.1 Authentification

Fonctionnalités

- Inscription utilisateur
- Connexion utilisateur
- JWT Authentication
- Gestion des rôles
- Routes protégées
- Gestion sessions

Endpoints

POST /api/auth/register
POST /api/auth/login

5.2 Gestion des rendez-vous

Fonctionnalités

- Réserver rendez-vous
- Modifier rendez-vous
- Annuler rendez-vous
- Vérifier disponibilité médecin
- Historique rendez-vous
- Gestion statuts

Endpoints

POST /api/appointments
PATCH /api/appointments/:id/cancel

5.3 Frontend utilisateur

Fonctionnalités

- Interface responsive
- Dashboard patient
- Dashboard médecin
- Dashboard administrateur
- Navigation sécurisée
- Gestion formulaires

5.4 Notifications email

Fonctionnalités

- Email confirmation
- Email annulation
- Email rappel
- Templates emails

5.5 Sécurité API

Fonctionnalités

- Helmet
- CORS
- Rate Limiting
- Validation Zod/Joi
- Sanitization
- Gestion erreurs

6. Architecture technique

6.1 Frontend

Technologies

- Next.js
- React
- Tailwind CSS
- TypeScript
- Axios

6.2 Backend

Technologies

- Node.js
- Express.js
- Prisma ORM
- JWT
- bcrypt

6.3 Base de données

Technologie

PostgreSQL

Modèles principaux

User
Appointment
DoctorProfile
PatientProfile
Notification
ActivityLog

7. Règles métier

Règles principales

- Un médecin ne peut pas avoir deux rendez-vous simultanément
- Un patient doit être connecté pour réserver
- Les rendez-vous doivent avoir un statut
- Les annulations doivent être enregistrées
- Les routes privées nécessitent JWT

8. Sécurité

Mesures de sécurité

- Hashage mots de passe avec bcrypt
- Authentification JWT
- Validation des requêtes
- Rate limiting
- CORS
- Helmet
- Protection routes privées

9. Structure du projet

10. Organisation Agile

Méthodologie

Scrum Agile

Structure Jira

EPIC
 └── STORY
      └── TASK
           └── SUBTASK

11. Planification Sprint

Sprint 1

Contenu

Analyse
GitHub
Architecture
Initialisation environnement
Wireframes

Sprint 2

Contenu

Base de données
Prisma
Authentification
JWT

Sprint 3

Contenu

Gestion rendez-vous backend

Sprint 4

Contenu

Frontend
Dashboards
Routes protégées

Sprint 5

Contenu

Notifications
Sécurité API

Sprint 6

Contenu

Tests
Déploiement
Portfolio
Documentation

12. Déploiement

Frontend

Vercel

Backend

Render

Base de données

PostgreSQL Cloud

13. Livrables attendus

Livrables techniques

- Application frontend
- API backend
- Base PostgreSQL
- Documentation API
- README professionnel
- Architecture technique
- Tests backend

Livrables portfolio

- Captures écran
- Démo vidéo
- Déploiement production
- GitHub repository
- Documentation portfolio

14. Workflow Git professionnel

Branches

main
develop
staging
feature/*

Workflow

1. Créer branche feature
2. Développer fonctionnalité
3. Commit
4. Push
5. Pull Request
6. Code Review
7. Merge vers develop

15. Conclusion

Le projet MediBook SaaS vise à fournir une solution moderne, sécurisée et scalable pour la gestion des rendez-vous médicaux.

Le projet sera développé selon une méthodologie Agile Scrum avec une architecture professionnelle fullstack moderne permettant :

- une maintenance simplifiée,

- une sécurité renforcée,

- une évolutivité future,

- une expérience utilisateur moderne,

- et une forte valeur portfolio pour le recrutement.